План разработки веб-приложения для сервиса по продаже SIM-карт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Этапы | Сроки |
|  | Проектирование веб-приложения | 9 дней |
|  | Разработка дизайна | 2 дня |
|  | Верстка шаблонов и компонентов страниц сайта | 5 дней |
|  | Front-end программирование | 7 дней |
|  | Back-end программирование | 42 дня |
|  | Тестирование | 7 дней |
|  | Запуск | 2 дня |